Акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь»

ПРИКАЗ

| ________________ | № ___________________ |
| --- | --- |

г. Воркута

«О вводе в действие Положения о бирочной системе для подземных условий

в структурных подразделениях АО «Воркутауголь»

С целью обеспечения безопасной организации труда и установления правильных производственных отношений между лицами, выполняющими работы связанными с эксплуатацией,  техническим обслуживанием и ремонтом оборудования в структурных подразделениях АО «Воркутауголь».

ПРИКАЗЫВАЮ:

- С 01 июня 2020 года ввести в действие «Положение о бирочной системе для подземных условий в структурных подразделениях АО «Воркутауголь» № ОРД-ПЛ/ВУ-20-05, утвержденное директором филиала в г. Воркуте – Генеральным директором АО «Воркутауголь».

- Директорам шахт АО «Воркутауголь»:

  - Принять «Положение о бирочной системе для подземных условий в структурных подразделениях АО «Воркутауголь» к руководству и исполнению.

  - До 11 июня 2020 года обеспечить разработку и утвердить календарный план внедрения бирочной системы в СП в соответствии с приложением к приказу, за основу взять Дорожную карту внедрения бирочной системы в структурных подразделениях АО «Воркутауголь».

  - Обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с настоящим приказом и Положением о бирочной системе в недельный срок.

- Контроль исполнения приказа возложить на Директора по ОТ, ПК и экологии АО «Воркутауголь».

| Директор филиала в г. Воркуте – Генеральный директор АО «Воркутауголь» | Н.Н. Кигалов |
| --- | --- |

К.К. Степанов

(82151) 7-55-11

Рассылка

Делопроизводители шахт

Дикий С.В.

Ершов Р.В.

Барташус А.В.

Степанов К.К.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К приказу директора филиала –

Генерального директора АО «Воркутауголь»

№ _______________________ от ____________

Календарный план внедрения бирочной системы

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Провести серию обучающих вебинаров по методике "Бирочная система" |  |  |  |
| 2 | Разработать перечни механизмов, подлежащих укомплектованию ЖЕТОН-БИРКАМИ и КЛЮЧ-БИРКАМИ в соответствии с требованиями Положения о Бирочной системе и согласовать с главным механиком и главным энергетиком. В перечень включаются: - шахтные электровозы; - дизельные локомотивы; - дизельные маневровые устройства; - добычные комбайны; - проходческие комбайны; - самоходные вагоны; - штрекоподдирочные машины; - ленточные конвейеры; - скребковые конвейеры. |  |  |  |
| 3 | Разработать графики укомплектования механизмов включенных в Перечень (п.2) ключ – бирками |  |  |  |
| 4 | Изготовить жетон-бирки и ключ-бирки в соответствии с перечнями и параметрами, указанными в Положении о бирочной системе. |  |  |  |
| 5 | Оборудовать места навешивания жетон-бирок для механизмов непосредственно в местах отключения пускорегулирующей аппаратуры (жетон-бирка навешивается на крючок, место навешивания окрашивается в красный цвет - визуализация отсутствия бирки). |  |  |  |
| 6 | Заказать (изготовить) и разместить закрываемые на замок ящики (шкафы) для хранения (навешивания) ключ-бирок от периодически используемых механизмов. |  |  |  |
| 7 | Заказать (изготовить) и разместить закрываемые на замок ящики (шкафы) с дверцами для хранения (навешивания) ключ-бирок и жетон-бирок во время ремонта оборудования (при работах без наряда-допуска одновременно 2 и более производителями работ) с возможностью навешивать несколько замков для исключения доступа к биркам во время обслуживания. |  |  |  |
| 8 | Определить количество и закупить персональные для каждого проиводителя замки для навешивания на ящик (шкаф) при работах без наряда-допуска одновременно 2 и более производителями работ персональными замками для навешивания на ящики и изготовить информационные таблички навешиваемые на замок |  |  |  |
| 9 | Назначить распорядительным документом по СП работников, ответственных за выдачу и приём ключ – бирок от механизмов и лиц, их замещающих на время отсутствия, за сохранность и правильное оформление журналов выдачи - приема бирок. Включить в списки работников, имеющих право получения ключ – бирок (подписаны руководителем участка, подрядной организации).Обеспечение данными списками ответственных за выдачу и приём ключ – бирок. |  |  |  |
| 10 | Ознакомить заинтересованных работников с приказом (п.9) и Положением о бирочной системе для подземных условий в СП (проведены внеплановые инструктажи, приказ и Положение включено в программы первичных инструктажей). |  |  |  |
| 11 | Изготовить на участках журналы выдачи – приёма бирок, передачи бирок при выводе в ремонт оборудования |  |  |  |
| 12 | Организовать передачу ключ-бирок от замков выключателей при эксплуатации механизмов , не относящихся к категории периодически используемых, по смене от оператора механизма, сдающего смену, оператору механизма, принимающему смену, или через сменных руководителей (горных мастеров или ответственных на смене РиС) с фиксацией в журнале. |  |  |  |
| 13 | Организовать передачу жетон – бирок при эксплуатации механизмов по смене лицами, обслуживающими механизмы: от электромонтёра электромонтёру, от слесаря слесарю с фиксацией в журнале |  |  |  |
| 14 | Организовать передачу ключ – бирок и жетон – бирок при работах, выполняемых по наряду-допуску в соответствии с методикой (допускающий по бирочной системе и по наряду-допуску - один работник). |  |  |  |
| 15 | При обслуживании и ремонте по наряду-допуску более одной смены, организовать передачу ключ – бирки и жетон – бирки вместе с нарядом - допуском допускающими к работе по смене с указанием этого в журнале. |  |  |  |
| 16 | Назначение ответственного за изготовление жетон-бирок и бирок к ключам и их дубликатов. |  |  |  |
| 17 | Организовать аудиты функционирования бирочной системы в подразделениях с разработкой корректирующих мероприятий совместно с руководителями подразделений (после 01.11.2020) |  |  |  |